**ИНИЦИЈАЛЕН ПРОЕКТЕН ДОКУМЕНТ (ИПД) ЗА СТАТИСТИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Регулатива врз основа на која се спроведува работниот процес**  (закони, одлуки, стандарди, политики, правилници, упатства) | * Насоки за спроведување на политиката за сигурност на информацискиот систем на Народна банка; * Упатство за користење и постапување со информациската технологија во Народната банка**;** * Упатство за раководење со проекти; |

|  |  |
| --- | --- |
| **Организациски единици коишто се вклучени во извршувањето на работниот процес** (хоризонтална поврзаност со други работни процеси) | Дирекција за статистика,  Дирекција за АП,  Дирекција за ИТ,  Отсек за надзор и ИТ-безбедност (ОНБ). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив на секција** | **Опис** | **Учесници** |
| **Основни информации** | *Име на проектот:*  ***Автоматизација на извештаи од Исидора***  *Се планира да се изработат контролни извештаи од 6 пакети на податоци коишто се прибираат во Исидора:*  *1. Пакет ХВ*   1. *Основен извештај за примени податоци ИСИДОРА – пакет ХВ* 2. *Агрегиран извештај, по инструменти во Биланс на банки*   *2. Пакет Кредити*   1. *Основен извештај за примени податоци ИСИДОРА – пакет Кредити* 2. *Агрегиран извештај, по инструменти во Биланс на банки*   *3. Пакет Депозити*   1. *Основен извештај за примени податоци ИСИДОРА – пакет Депозити* 2. *Агрегиран извештај, по инструменти во Биланс на банки*   *4. Пакет агрегати без договорна страна*   1. *Основен извештај за примени податоци ИСИДОРА – пакет агрегати без договорна страна* 2. *Агрегиран извештај, по инструменти во Биланс на банки*   *5. Пакет агрегати со договорна страна*   1. *Основен извештај за примени податоци ИСИДОРА – агрегати со договорна страна* 2. *Агрегиран извештај, по инструменти во Биланс на банки*   *6. Пакет агрегати за ХВ*   1. *Основен извештај за примени податоци ИСИДОРА – пакет агрегати за ХВ* 2. *Агрегиран извештај, по инструменти во Биланс на банки*  * *Датум на поднесување: 24.04.2025* * *Иницијатор на барањето:*   *Отсек за монетарна статистика* | Снежана Јанеска Поповска  Лумтурије Алими  Барди Граинца  Нуре Незироски  Даниела Николова  Дита Сарачи  Ирена Иванова  Бојана Јосифовска Стојковска  Мјелма Татеши Хани |
| **Опис на проектот** | *Позадина и потреба: Опишете ја причината за иницирање на проектот и проблемот кој треба да се реши.*  *Главна цел на проектот е изработка на контролни извештаи од ИСИДОРА (основни и агрегирани) со што ќе се овозможи тестирање на приемот на податоци според зададените барања во системот ИСИДОРА и споредливост со тековните извори на податоци.*  *Цели на проектот: Наведете ги главните цели и очекуваните придобивки.*  *Потребно е да се постават извештаи кои би овозможиле контрола на примените податоци во ИСИДОРА, со цел споредба со тековните извештаи во ОМС како и за креирање на нови извештаи според барањата на меѓународните институции.*  *Обем на проектот: Дефинирајте го опсегот на проектот (што е вклучено, а што не е).*  *Во првата фаза ќе се работи на изработка на два Извештаи за пакет ХВ, а во следните фази би се вклучиле и извештаи за останатите пакети во ИСИДОРА.* | [Внесете учесници] |
| **Функционални барања** | *Опис на потребните функционалности и карактеристики на решението. Технички барања (ако е применливо).*  *Функционалните и техничките барања за Основниот извештај за примени податоци од Исидора – пакет ХВ, се објаснети во ексел документот “Paket HV” во прилог.* | [Внесете учесници] |
| **Очекувани резултати и испораки** | *Опишете ги клучните испораки (документи, софтверски модули, извештаи и сл.).*  *Потребно е да се испорача финален извештај според зададените барања, кој ќе е флексибилен за анализа и филтрирање според примените податоци со различен извештаен датум.*  *Изработка на извештај со интерфејс како sheet „БАЗА ИСИДОРА“, според барањата за филтрирање сумирање, обработка, пресметка на податоците опишани за секој индикатор (во зададените колони).* | [Внесете учесници] |
| **Ресурси и поддршка** | *Потребни ресурси (персонал, софтвер).*  *Вработени од ДСТ за ИТ поддршка и статистичари од ОМС.* | [Внесете учесници] |
| **Ризици и предизвици** | *Потенцијални пречки и ризици кои можат да влијаат на проектот.*  *Потребно време за да се добијат точни пресметки на бараните индикатори кај износите според зададените филтри за секое од полињата за известување. Можни прилагодувања на критериумите и филтрите во тој процес.* | [Внесете учесници] |
| **Временска рамка** | *Проценет почеток и завршеток на проектот. Клучни фази и рокови.*  ***Април – мај 2025 година***  *Извештај според функционалните барања.*  ***Мај – јуни 2025 година***  *Тестирање на Извештајот.*  *Фаза за потенцијални промени и прилагодувања.* | [Внесете учесници] |
| **Дополнителни информации** | *Дополнителни забелешки или информации релевантни за проектот.* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подготвено од:** | **Бојана Јосифовска Стојковска** |
| **Одобрено од:** | **Снежана Јанеска Поповска** |
| **Датум на изработка:** | **24.04.2025** |
| **Датум на ревизија:** |  |